Log ngày 26/10/2025
*Đã refactor được code vào project, đang tính tới giai đoạn 2 là imply RAG 2.0 vào

Một số thay đổi được recommend: 

Retrieval

Thêm Hybrid ở tầng LlamaIndex: kết hợp VectorRetriever (Qdrant) + BM25Retriever (từ nodes persist) bằng QueryFusionRetriever.

Tinh chỉnh tham số: vector_top_k=20, bm25_top_k=20, hợp nhất relative_score; cho phép cấu hình qua env.

Multi-tenant: thêm metadata tenant_id khi ingest; khi query thêm filter Qdrant theo tenant_id.

Re-ranking

Dùng BAAI/bge-reranker-base (CPU). Tham số top_n=3 hoặc 5; cho phép cấu hình.

Cho phép tắt re-ranker khi latency/p95 vượt ngưỡng.

Ingest/Data

Persist nodes/docstore để phục vụ BM25 offline, tránh đọc lại file mỗi lần query.

Chuẩn hóa chunking (khoảng 512–800 tokens, overlap 20–100), giữ metadata nguồn (file_name, page_label).

Cấu hình/vận hành

Chuẩn hóa .env (GOOGLE_API_KEY, GEMINI_MODEL, VECTOR_TOP_K, BM25_TOP_K, RERANK_TOP_N, TENANT_MODE).

Gói gọn pipeline RAG vào src/rag_engine.py để Begining/query.py chỉ gọi build_query_engine().

Logging/observability: log truy vấn, latency từng giai đoạn (vector/bm25/rerank/llm), số token, hit/miss cache.

Đánh giá

Thiết lập src/eval/metrics.py với bộ test src/eval/test_case.json để đo recall@k, MRR, nDCG, latency và so sánh RAG 1.0 vs 2.0.

Bảo mật/triển khai

Xóa key hardcode, dùng .env. Pin Python 3.10–3.11. Container hóa (Dockerfile + docker-compose Qdrant + service).

Tách collection per-tenant hoặc 1 collection + filter; cân nhắc theo quy mô.

Các Bước Cần Làm

Code ingestion

src/ingest_pipeline.py: persist sau khi build index

index = VectorStoreIndex.from_documents(...); index.storage_context.persist(persist_dir="storage")

Bổ sung metadata tenant_id khi xây node (nếu đa khách hàng), để lọc ở query.

RAG engine

Tạo src/rag_engine.py:

build_query_engine(hybrid=True, use_reranker=True, vector_k=20, bm25_k=20, rerank_k=3, tenant_id=None)

Tải nodes từ storage để dựng BM25; tạo vector retriever từ Qdrant; hợp nhất bằng QueryFusionRetriever; gắn SentenceTransformerRerank.

Hỗ trợ filter tenant_id khi gọi Qdrant (payload filter).

Ứng dụng query

Begining/query.py: thay thế tự ráp bằng from src.rag_engine import build_query_engine; thêm tham số CLI hoặc env để bật/tắt hybrid/rerank.

In prompt hiển thị citations (nguồn file_name/page_label) để tăng tin cậy.

Cấu hình

src/config.py: thêm tham số RERANK_MODEL="BAAI/bge-reranker-base", VECTOR_TOP_K=20, BM25_TOP_K=20, RERANK_TOP_N=3.

.env.example: liệt kê GOOGLE_API_KEY, GEMINI_MODEL, các tham số top_k, TENANT_MODE.

Đánh giá/chất lượng

src/eval/metrics.py: hiện thực đo recall@k, MRR, latency; runner so sánh RAG 1.0 vs 2.0 trên test_case.json.

Ghi kết quả vào docs/report.md để theo dõi cải tiến.

Vận hành/hiệu năng

Bật cache embedding và cache re-ranker (theo hash chunk) nếu khối lượng lớn.

Giới hạn context gửi tới LLM: rerank_k hợp lý (3–5) để giữ latency thấp.

Thêm tracing đơn giản (thời gian từng bước) và log p95/p99.

Bảo mật/triển khai

Xóa mọi secret hardcode; đọc từ env.

Viết Dockerfile + docker-compose.yml (service + Qdrant).

Pin Python 3.11 và phiên bản lib thực tế (tránh các bản “năm 2025” trong requirements hiện tại).

Đường dài

Incremental ingest, versioning và dedup (hash nội dung/metadata).

Guardrails/hallucination: confidence score từ retriever/reranker, canary prompt, fallback LLM.

Quan sát chi phí: log token usage và số lượt gọi.


** nhưng mà có cần lưu lại log chat với khách hàng không ? 
Lưu lại những câu hỏi khách hàng thường hỏi để  mai mốt cùng một câu hỏi xuất hiện thì có thể trả lời luôn mà không gọi model. 
xét các trường hợp thực tế như là khách hàng nhắn tin thiếu dấu, không đúng chính tả nữa. 
Chia ra 2 luồng, nếu như mà nó là các câu hỏi khách quan như là hôm nay bạn như thế nào, Thời tiết,…
Không liên quan đến tài liệu thì xử lí khác
Câu trả lời cần dài hơn, hiện tại chỉ có trả lời đơn giản câu hỏi, không hơn không kém. 
VD: Bạn hỏi: Tôi muốn đăng kí khóa học IELTS 7.0 trong vòng 3 tháng thì tiền học phí sẽ như thế nào
Agent trả lời: Để đạt được IELTS 7.0 trong vòng 3 tháng, bạn có thể tham khảo khóa IELTS Advanced.

*   **Học phí:** 10.500.000 VND

*   **Thời lượng:** 3 tháng (48 giờ)
Thì có thể mở rộng câu trả lời như là: Câu trả lời này vẫn còn khá mông lung, không biết học viên đã level như nào rồi nên là để ổn nhất thì nên đi đến tận trung tâm, làm một bài test để rõ hơn.

Làm kĩ hơn, kĩ hơn về kĩ thuật chunking. 
check domain(in domain/out domain)

Xử lí các phần tình huống giao tiếp đơn giản, giao tiếp hằng ngày. 
check ngôn ngữ trả lời ? 
xử lí FE tăng tốc độ xử lí. 
*Thời gian xử lí bình thường của API là 3s, nên là giảm 
20s ? 
Chạy lâu quá
Streaming. 
ETL(xử lí luồng dữ liệu)

Thiết kế: FlexBox

Router cho front-end (xem xét có cần không) 
Call 
Học react, js, node. HTML, CSS, js. 
backend: python (FastAPI,GraphQL) 
bất đồng bộ(Backend)